Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Zamawiający :

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

88 - 230 Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 - art. 39-46 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 5 000  000 euro dla robót budowlanych

Dotycząca wykonania zadania :

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

CPV 45.23.24.40-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2013 roku pod Nr:321472 - 2013 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl

ZATWIERDZIŁ :

………………………………………..

Nr postępowania : ZP.271.8.2013.TC

Piotrków  Kujawski  2013

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na wykonanie zadania pod nazwą:

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

CPV 45.23.24.40-8     	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, tel. 054 2655 123, faks 054 2655 112, e-mail: zpos@piotrkowkujawski.pl, adres strony internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl.

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm )

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. :

- Wykonanie kolektora głównego kanalizacji sanitarnej Ø 200

- Wykonanie pompowni oraz rurociągu tłocznego

- Wykonanie przyłączy

- Zapewnienie obsługi    geodezyjnej  oraz wykonanie   inwentaryzacji   geodezyjnej   powykonawczej.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy ( zwłaszcza nawierzchnię dróg oraz gruntów przez które przebiegać będzie kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny z pompownią oraz przyłącza)

UWAGA:

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ –

wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

2.2. Uwagi końcowe

1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i  polskimi normami.

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.

3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

2.3. Podwykonawcy:

Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

2.4..  Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2.5. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 15.11.2013 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli         przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie       zamówienia;

4.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku                   z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa                w art. 24 ust. 1 ustawy.

4.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

b)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub wodociągu o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto ( słownie: trzysta tysięcy złotych brutto)

Zamawiający wymaga aby wykonawca załączył dokument świadczący o tym, że w dniu odbioru zamówienie było wykonane w sposób należyty i kompletny tj. protokół odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i dowodów  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b)  siwz.

c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału                      w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje:

-  Kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, które pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b  siwz.

e) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej  i finansowej, jeżeli:

- Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp

- Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie niższą od 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych)

- Wykonawca przedłoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokumentów wymienionych w pkt. 5.7 lit. b i c.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                               w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił.

5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy złożą niżej wymienione dokumenty.

5.1. Celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2 do siwz.

5.2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca załączy do oferty:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.3. Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit. b) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika  nr 5  do siwz

b) dowody dotyczące wykonania co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub wodociągu o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto ( słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) określające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami tymi będą poświadczenia podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, a gdy z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym wykonawca nie może uzyskać takiego poświadczenia- inne dokumenty.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

UWAGA! W miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form  w jakich te dokumwnty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231) Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone  w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

5.4. Celem potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit.c) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem  informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do siwz

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, wg załącznika nr 7 do siwz

5.5. Jeżeli Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobami innych podmiotów, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

5.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów.

5.7. Celem potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej                i finansowej, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit. e) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2 do siwz.

b) Wykonawca złoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

c) Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. ( słownie: trzysta tysięcy złotych)

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

5.8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

5.8.2. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

5.8.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie  dokumenty                               i oświadczenia, o  których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz, składa każdy                                   z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Pozostałe dokumenty, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik                       w imieniu całego konsorcjum.

5.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

5.9.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                                i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5.10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.10.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do siwz

5.11. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność   z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

5.11.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5.5 niniejszej siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.11.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości.

5.11.3. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

5.12. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w siwz, spowoduje  wykluczenie   Wykonawcy z  postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

5.12.1. Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomoctnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomoctnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać  spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.12.2. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- Pisemnej

- Fax

- Elektronicznej : e-mail  zpos@piotrkowkujawski.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie lub fax  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

a) Tomasz  Ciesielski lub Mariusz Pikuła, pok. Nr 2 w siedzibie zamawiającego – tel.

(054) 2655 123 wew. 14.

6.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl/ bądź uzyskać od Zamawiającego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

7.  Wymagania dotyczące wadium:

7.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł  (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100)

7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

7.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na: BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć                      do oferty.

7.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                                o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie  nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną  za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

7.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia                             23.08.2013 r. do godz. 11:30.

7.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie   zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy.

7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez  Zamawiającego.

7.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                     za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

8. Termin związania ofertą:

8.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.						           8.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.     8.3.Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu   związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 181 ust.6 ustawy Pzp).

9. Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1. Wykonawcy są zobowiązani przygotować pisemną ofertę w języku polskim o treści odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami, nie łamiącej uczciwej konkurencji, w tym nie zawierającej rażąco niskiej ceny. Oferta powinna być sporządzona czytelnie.

9.2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane siwz i wynikające z zawartości formularza oferty;

9.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y  upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

9.4. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

9.5.  Oferta powinna zawierać  informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów.

9.6. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać tę część w ofercie.

9.7. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, zobowiązany jest w ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej zasadzie oraz zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.8. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ oraz dowód wniesienia wadium, kosztorysy ofertowe uproszczone i załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz urządzeń równoważnych przyjętych przez Wykonawcę do wyceny.

9.9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym mowa w pkt.5, ppkt 5.7. niniejszej siwz.

9.10. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, należy do oferty załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu poświadczonego notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność  przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa.

9.11. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem   odrzucenia.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

9.12. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

9.13. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający   przypadkowe zdekompletowanie.

9.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę kopii, z zastrzeżeniem pkt. 9.9., 9.10. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

9.15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

9.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.17. Informacje, zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                            w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ -  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

10. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.

Na kopercie należy umieścić napis jak niżej oraz podać nazwę i adres Wykonawcy:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

„ Oferta na przetarg nieograniczony na: BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Nie otwierać przed terminem składania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1 – ( pokój nr 12 sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.08.2013 r. do godz. 11:00.

11.2. Wykonawca może, przed  upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać  ofertę.                                                                                                                                                 11.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu     przewidzianego  na wniesienie protestu.                                                                                          11.4. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina   dostarczenia     oferty do siedziby Zamawiającego.                                                                                                     11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2013 r. o godz. 1145   w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej ( sala  nr 8 ). Otwarcie ofert jest jawne.

11.6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

11.7.  Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwę oferenta, a także informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaracji  i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

12.1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z  formularzem ofertowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

12.2. Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą w PLN .

13.  Kryteria  wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.

13.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium:                       Cena ofertowa – 100%

13.2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów     zgodnie ze wzorem:

Cn

Pc  =   ---------------- x 100

Cb

Pc – otrzymane punkty

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb – cena badanej oferty

13.3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

13.4.  Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze    oferty w celu  zawarcia umowy.

14.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

14.2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                      o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem,  albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

14.3. Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w ppkt. 14.2, jeżeli w postępowaniu  o udzieleniu     zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

15. Okoliczności, przy zaistnieniu których możliwa jest zmiana umowy.

15.1.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:

- wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.

-  wystąpienia robót dodatkowych,

-  zawieszenia robót przez zamawiającego

-  działania siły wyższej,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

5.2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego.

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

5.3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

15.5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem wskazanym w pkt  4.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

  - Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia,

4.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń, powinny być one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.

5.  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o  których mowa             w art. 67. ust. 1 pkt. 6 i 7.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego.

18. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.  Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego.

Poczta elektroniczna:zpos@piotrkowkujawski.pl

Strona internetowa: www.bip.piotrkowkujawski.pl ; www.piotrkowkujawski.pl.

22.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

Termin płatności za wykonanie zadania – do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Płatności za fakturę dokonane zostaną  przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

23. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu                           o zamówienie publiczne.

25.  Wzór umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do  podpisania umowy             na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej siwz.

26. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 a ustawy Pzp.

27.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy- Pzp „Środki ochrony prawnej”.

28. Inne istotne postanowienia

1. Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2. Ogłoszenie o przetargu ukazało się :

- na tablicy ogłoszeń UMiG  Piotrków  Kujawski

- na stronie internetowej  UmiG: www.bip.piotrkowkujawski.pl

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych.

29.  Załączniki do niniejszej specyfikacji.

1) Załącznik nr 1 – wzór dokumentu „Oferta przetargowa“

2) Załącznik nr 2 - wzór dokumentu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych”

3)  Załącznik nr 3 – wzór dokumentu „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

4) Załącznik nr 4 – wzór dokumentu „Umowa”

5) Załącznik nr 5- wzór dokumentu „Wykaz  robót budowlanych”

6)  Załącznik nr 6 – wzór dokumentu „Wykaz osób”

7) Załącznik nr 7 –„Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia”

8)Załącznik nr 8 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - oświadczenie

- Załącznik nr 9 - Wykaz urządzeń równoważnych

- Dokumentacja projektowa – pliki PDF lub Word

- SST - pliki PDF lub Word

- Kosztorysy ofertowe – pliki PDF lub Word

- Scan decyzji Starosty radziejowskiego – pozwolenie na budowę

Zatwierdzam dnia : 06.08.2013 r.                ..............................................

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

( pieczątka firmowa wykonawcy )	………..………………dnia ……………………

OFERTA

MIASTO I GMINA

PIOTRKÓW KUJAWSKI

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

kierujemy do Zamawiającego następującą ofertę:

1.	Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za
cenę ryczałtową:

Cena ofertowa netto ..........................................................................................................zł

(Słownie:....................................................................................................................………)

Stawka podatku VAT ............%, wartość podatku VAT.....................................................zł

Cena ofertowa brutto ..........................................................................................................zł

(Słownie:...............................................................................…………………………………)

2.	Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.	Warunki płatności: 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do

przygotowania oferty a także akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego w SIWZ.

5.	Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od  dnia  otwarcia ofert.

7.	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie* / przy pomocy podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: …………………………………………………………………………..….*

8.	Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami SIWZ (Dokumenty wymagane od Wykonawców).

..............................................	        ......................................................................... miejscowość, data                                          pieczątki i podpisy upoważnionych

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załączniki do oferty:

1. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

4. Zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 4.do SIWZ)

5. Wykaz robót  ( załącznik nr 5 do SIWZ)

6. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).

7. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (załącznik nr 7 do SIWZ).

8. Dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone

9. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - oświadczenie ( załącznik nr 8 )

10. Wykaz urządzeń równoważnych ( załącznik nr 9 )

11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

14. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

15. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– na kwotę nie mniejszą od wskazanej w SIWZ. ( Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie tego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów. Informacje o których mowa wyżej , określone w  walucie innej niż PLN , będą przeliczane  na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego  w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu BZP).

Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

16.Kosztorysy ofertowe uproszczone.

.............................. dnia ..............................		..................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr 2 do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy )

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

###### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP, niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej 
ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

do zam. publ. pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, że:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowane grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr  4 do SIWZ( projekt umowy)

UMOWA Nr

zawarta w dniu ...............2013 roku w Piotrkowie Kujawskim pomiędzy Miastem i Gminą  Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, reprezentowaną przez Burmistrza mgr Mirosława Skoniecznego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Jolanty Zalesińskiej, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

firmą:

z siedzibą:

zwaną dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez:

1

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż wyłonił WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętym na korzyść WYKONAWCY dnia ............... oraz że uzyskał wymagane pozwolenia warunkujące rozpoczęcie i prowadzenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz nie są mu znane żadne okoliczności, mogące stanowić przeszkodę dla zawarcia niniejszej umowy.

  - WYKONAWCA oświadcza, iż w okresie po złożeniu oferty nie zaszły jakiekolwiek okoliczności, które wyłączałyby możność wykonywania przez niego niniejszej umowy, jak też że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, egzekucyjne lub likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Prace stanowiące przedmiot umowy (zwane w umowie także: robotami budowlanymi, robotami lub pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, działem III SIWZ  oraz posiadaną dokumentacją projektową , przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym a także uzyskanymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

  - WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa. Strony ustalają, że WYKONAWCA może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie WYKONAWCY. Umowa zawierana przez WYKONAWCĘ z podwykonawcą powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót podwykonawcy, jednakże nie może nastąpić później niż określony w niniejszej umowie odbiór końcowy wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.

  - Każde odstępstwo od projektów lub decyzji o pozwoleniu na budowę, wymienionych w pkt 1.4 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli odstępstwo takie prowadzi do zmiany warunków realizacji lub opisu Projektu wskazanego w pkt 1.3, zgoda taka może zostać wyrażona po zmianie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z Instytucją Wdrażającą.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

§2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

  - WYKONAWCA jest zobowiązany

- rozpocząć roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie do 14 (słownie: czternastu ) dni od daty podpisania umowy,

- zakończyć realizację wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie do 15.11.2013 roku.

- Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu terenu budowy;

- zwiększenia zakresu robót, w zakresie zaakceptowanym uprzednio przez ZAMAWIAJĄCEGO;

- działania siły wyższej,

- nakazu lub zakazu organów administracji publicznej uniemożliwiających prowadzenie robót,

w każdym przypadku - o czas uzasadniony trwaniem powyższych przeszkód lub odrębnie obustronnie ustalony czas trwania robót.

Zmiana terminu zakończenia wykonania robót budowlanych z innych przyczyn niż wymienione powyżej może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla zmiany umowy.

  - WYKONAWCA winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu umowy oraz niezwłocznie pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO, o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu robót zgodnie z harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych robót –ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. WYKONAWCA jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania umowy i dotrzymania terminów zakończenia robót albo terminów poszczególnych etapów ich wykonywania. W przypadku bezskuteczności podjętych przez WYKONAWCĘ środków zaradczych 
w ciągu dziesięciu dni roboczych po otrzymaniu przez WYKONAWCĘ pisemnego wezwania, ZAMAWIAJĄCY ma prawo, wedle swojego wyboru:

- zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko WYKONAWCY innemu podmiotowi w celu usunięcia skutków opóźnienia,

- jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót

powierzonych WYKONAWCY,

- przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami WYKONAWCY znajdujących się na placu budowy w celu zakończenia realizacji robót na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy czym rozliczenie tych materiałów i obiektów nastąpi po zakończeniu wykonania umowy.

Powyższe nie wyłącza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej umowy na okoliczność opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu umowy.

§3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w pkt 1.4 oraz uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji, dokonał wizji

lokalnej w Obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy, zbadał teren budowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, odpowiednio, co do ich zupełności, prawidłowości lub stanu,

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

jak też potwierdza iż uwzględnił ww. czynniki w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej umowy.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową oraz z dokumentacją projektową dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz polskimi normami i przepisami, przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia, ochronę środowiska, ochronę dóbr kultury, racjonalne wykorzystanie energii, gazu, wody i pozostałych mediów, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

  - Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych. WYKONAWCA obowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich dla wykonania prac z użyciem tych materiałów. Koszty transportu materiałów ponosić będzie WYKONAWCA.

  - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 14 (słownie: czternastu ) dni od daty podpisania umowy;

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zapewnienia jakości;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, w tym wykonania ogrodzenia tego terenu, uwzględniającego specyfikę Obiektu oraz jego otoczenia oraz pieczy nad tym terenem;

- zapewnienia stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

- przestrzegania terminów zakończenia poszczególnych etapów robót i terminu zakończenia robót, wykonania dokumentacji powykonawczej i rozruchu technologicznego, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

- każdorazowego, niezwłocznego zawiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji technicznej, na podstawie których są prowadzone roboty;

- każdorazowego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- informowania ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania

- organizacji na swój koszt zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn i urządzeń do i z placu budowy; WYKONAWCY nie przysługuje prawo do samowolnego zajmowania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac stanowiących przedmiot umowy;

- urządzenia zaplecza budowy

- ponoszenia opłat niezbędnych do prowadzenia robót i prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania robót wraz ze znajdującymi się na tym terenie obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego, w okresie wykonywania umowy;

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

- zabezpieczenia, na swój koszt, robót oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu;

- informowania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- pokrycia kosztów dostawy mediów niezbędnych dla wykonywania robót przez WYKONAWCĘ lub związanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazań odpowiednich liczników albo kalkulacji ZAMAWIAJĄCEGO, gdyby montaż takich liczników nie był możliwy;

- utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót przez czas ich prowadzenia; w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY;

- przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

    - przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i instrukcji,

    - stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, szczególnie jeśli są to roboty niebezpieczne,

    - kierowania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu,

    - posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie , odpowiednimi dla wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie osób posiadających odpowiednie uprawnienia,

    - przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-ruchowej,

    - wyposażenia pracowników we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej posiadające odpowiednie atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami,

    - zapewnienie stałego specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych,

    - szkolenia pracowników w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, (instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe),

    - zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym wymagane przy pracy na czynnej stacji uzdatniania wody,

    - wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk pracy, na których wykonywane są roboty oraz własnych magazynów i zaplecz socjalnych,

- zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów wytworzonych przez WYKONAWCĘ w związku z wykonywaniem umowy,

w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę;

- pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, zapewnienia dokonania wymaganych przepisami sprawdzeń obiektów, instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru; w ramach obsługi geodezyjnej: wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy obiektów liniowych wraz z

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

niwelowaniem roboczych punktów wysokościowych, geodezyjna obsługa obiektów,

wytyczenie terenu budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi.

- zgłoszenia wykonanych prac do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU podczas czynności odbioru robót kompletu atestów i świadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 3  egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie tekstowej i 3 w formie elektronicznej na nośniku  CD/DVD oraz protokołów wymaganych kontroli lub sprawdzeń, w terminie 5 ( pięciu) dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zakończeniu robót;

- zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń w terminie 10 dni od upływu terminu zakończenia robót, jak też likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem ich usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę;

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji

  - WYKONAWCA zobowiązuje się nadto do bieżącego współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM przy sporządzaniu raportów, sprawozdań, zestawień i innych dokumentów wymaganych w procesie sprawozdawczości Projektu wymienionego w § 1 umowy, w terminach umożliwiających dokonanie terminowych, poprawnych rozliczeń Projektu, określonych w umowie o dofinansowanie tego projektu lub na każde wezwanie Instytucji biorących udział we wdrażaniu

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza iż:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem i urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony WYKONAWCY w wykonaniu robót przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie;

- postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia wykonania części robót określonemu podwykonawcy;

  - WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego wydania ZAMAWIAJĄCEMU, ponosić będzie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie

  - WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub którym powierza wykonanie umowy, praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

§5

UBEZPIECZENIE

  - WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem co najmniej: spowodowanie przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na majątku osób trzecich, odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia.

§6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie:

- protokolarne przekazanie terenu robót WYKONAWCY w terminie do 14 (słownie: czternastu)  dni od daty podpisania umowy;

- przekazanie dokumentacji projektowej i dokumentacji budowy,

- wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników WYKONAWCY;

- zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy w granicach umocowania określonego przepisami ustawy– Prawo budowlane;

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, bądź zanikających zgodnie z postanowieniami umowy,

- dokonanie odbioru końcowego robót;

- koordynacja ewentualnych prac wykonywanych przez innych wykonawców, w sposób zapewniający ciągłość i niekolizyjność robót.

§7

NADZÓR I KONTROLA

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren robót w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

  - Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także dokumentacją wymienioną w §1 pkt.1.4 niniejszej umowy.

  - ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z placu robót każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§8

PRZEDSTAWICIELE STRON

  - Obowiązki pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO nad wykonywaniem prac stanowiących przedmiot umowy - pełnić będzie wskazany Inspektor Nadzoru

  - Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie 
………………………………., tel……………………………, e-mail …………………….

  - Kierownikiem budowy stanowiącej przedmiot umowy będzie .............................................., tel. …………………, e-mail ……………….  .

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

  - W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy, robót bądź inspektora nadzoru należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy.

  - Zmiana osób wskazanych przez WYKONAWCĘ może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy.

  - Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.

§9

ODBIORY ROBÓT PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

  - Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.

  - WYKONAWCA będzie powiadamiał inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających wpisem do dziennika budowy. W razie niedopełnienia tego warunku, WYKONAWCA zobowiązany będzie, na własny koszt, odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

  - Inspektor nadzoru dokonywać będzie odbioru robót w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od przyjęcia zawiadomienia.

§10

ODBIORY CZĘŚCIOWE, ODBIÓR KOŃCOWY ORAZ PRZEGLĄD POGWARANCYJNY

  - Odbiór częściowy robót stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

- WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy, co potwierdzi inspektor nadzoru

- ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

- WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj.:

- oryginał dziennika budowy;

- dokumentację powykonawczą, jeżeli będzie wymagana ze względu na przedmiot odbioru;

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- z czynności odbioru spisany zostanie każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ew. terminy do usunięcia stwierdzonych wad,

- protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o obmiary wykonane na podstawie uzgodnionych przez inspektora nadzoru obmiarów w kosztorysie ofertowym –wykonawczym,

- obustronnie podpisany protokół nie będzie stanowić podstawy do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury częściowej.

- w odbiorze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO uczestniczyć będą:

- Koordynatorem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie prac stanowiących przedmiot umowy, p.  ………………………..

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

- Wykonawca kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego

- Kierownik Budowy  p. .............................. –....................,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru,

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo wyznaczyć terminy na ich usunięcie warunkując dokonanie odbioru ich terminowym usunięciem,

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiekt lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - odstąpić od umowy,

  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.

  - Odbiór końcowy robót oraz odbiór końcowy wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

- WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy,

- ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

- WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio:

- oryginał dziennika/ów budowy;

- dokumentację powykonawczą;

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

  - Przegląd pogwarancyjny nastąpi nie później niż w 14 dni przed upływem okresu gwarancji określonego w niniejszej umowie.

§11

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie WYKONAWCY złożonej w przetargu nieograniczonym – znak: ……………………………, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

  - Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt.11.1 umowy, należne WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi:

Cena ofertowa netto ..........................................................................................................zł

(Słownie:....................................................................................................................………)

Stawka podatku VAT ............%, wartość podatku VAT......................................................zł

Cena ofertowa brutto .........................................................................................................zł

(Słownie:...............................................................................…………………………………)

Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak : ……………………………….

Wynagrodzenie obejmuje obowiązujący podatek VAT który może ulec zmianie w  przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych działem III SIWZ, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  - Faktura winna być wystawione na Zamawiającego tj.: Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, NIP 889-14-61-384   Płatność wynagrodzenia wskazanego w pkt 11.2 umowy nastąpi na konto wskazane na fakturze w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowej, rzetelnej  i wystawionej we właściwym terminie faktur VAT.

  - Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W razie powierzenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót objętych umową innym podmiotom (podwykonawcy) płatność tytułem faktury końcowej nastąpi po przedstawieniu przez WYKONAWCĘ dowodu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, względnie oświadczeń, że zrzekają się oni prawa dochodzenia roszczeń tytułem wynagrodzenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać płatność wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych aprobat, atestów lub dokumentów powoływanych w niniejszej umowie, związanych z wbudowanymi materiałami lub robotami.

  - W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności.

§12

ZAKAZ CESJI

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie

§13

GWARANCJA JAKOŚCI

  - WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na prace stanowiące przedmiot umowy: ……. miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po  podpisaniu protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych przedmiotem umowy przez obie strony umowy.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

  - WYKONAWCA udziela rękojmi za wady robót na okres 3 (słownie: trzech) lat od daty odbioru końcowego.

  - WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy.

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji i rękojmi przy sprzedaży.

  - W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Usunięcie wad i usterek polegać będzie na wymianie rzeczy na nową, wolną od wad i usterek, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi na piśmie zgodę na usunięcie wad i usterek poprzez naprawę rzeczy. §3 pkt 3.3. stosuje się odpowiednio.

  - W razie niespełnienia warunku określonego w pkt.13.5, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

  - Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji 
po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.

  - WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych prac, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

§14

SIŁA WYŻSZA

14.1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.

14.2 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.

14.3 Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§ 15

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - WYKONAWCA oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę ……………… (słownie: ………………………………. ) w formie ………………

  - Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 30  (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

§ 16

ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:

- wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.

-  wystąpienia robót dodatkowych,

-  zawieszenia robót przez zamawiającego

-  działania siły wyższej,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego.

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem wskazanym w pkt  4.

§17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

17.1 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności, gdy:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 3 (słownie: trzy) dni,

- WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru,

- WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od inspektora nadzoru,

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

- likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

- jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu zakończenia robót ponad 7 (słownie: siedem) dni od daty umownego ich zakończenia określonej w §2 pkt.2.1 ppkt 2 lub 3 umowy,

- w przypadku określonym w pkt 6 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.

W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

17.2 WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru.

17.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie.

17.4 W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń.

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada,

- WYKONAWCA niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18

KARY UMOWNE

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za przekroczenie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy

określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji umowy lub zakończenia inwestycji po terminie wskazanym w ofercie - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2 - za każdy dzień zwłoki

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi -  w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2 - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia.

  - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY następujące kary umowne

- za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent)  wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2.,

- za przekroczenie terminu na dokonanie odbioru - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego §11 pkt.11.2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia.

  - .Wykonawca   upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia   kar  umownych  z  wynagrodzenia o którym mowa w § 11 umowy za przedmiotu umowy

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar o których mowa w § 17  z wystawionych przez niego faktur.

§19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu obowiązkowi doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym dla danej strony uważać się będzie za skutecznie dokonane.

  - W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

  - Umowa została sporządzona w czterech  egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

WYKAZ  ROBÓT

do zam. publ. pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość kontraktu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Uwagi | Zmawiający ( nazwa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca  jest obowiązany załączyć dowód potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ  OSÓB

do zam. publ. pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Oświadczam/y,  że  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

| NAZWISKO I IMIĘ osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje ze wskazaniem czy Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował n/w osobą | STANOWISKO | UPRAWNIENIA | INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI |
| --- | --- | --- | --- |
| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * | Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia | Nr |  |
| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  | Nr |  |

* niepotrzebne skreślić

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

do zam. publ. pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoby, które zostały wymienione w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik nr 8 do SIWZ

do zam. publ. pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................,

Adres Wykonawcy ........................................................................................................,

Numer telefonu .............................................................................................................,

Numer teleksu/fax ........................................................................................................ .

# Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowa ulic: Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. Łąkowej)

oświadczam, że :

nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

5. ......................................................................................................

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

(należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku np. „X”)

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania :ZP.271.8.2013.TC

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wykaz urządzeń równoważnych do zam. publ. pn. BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI  W  ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA,  KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA  W  PIOTRKOWIE  KUJAWSKIM  ORAZ KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W  ULICY   KOLEJOWEJ  W  PIOTRKOWIE KUJAWSKIM  –  V   ETAP .

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz urządzeń równoważnych przyjętych przez Wykonawcę do wyceny

| Lp. | Element Wyposażenia wg Projektu Wykonawczego i STWiOR | Typ zamiennika Opis charakterystyka – techniczna, technologiczna, hydrauliczna, konstrukcyjna i materiałowa | Producent Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………

(Podpis Wykonawcy)

............................................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Uwaga : Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu

urządzenia oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja

zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca

wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.