Załącznik nr  6 do SIWZ( projekt umowy)

UMOWA Nr

zawarta w dniu 	 w Piotrkowie  Kujawskim pomiędzy  Miastem i Gminą  Piotrków  Kujawski, 88 - 230 Piotrków  Kujawski ul. Kościelna 1 , zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy	-        mgr Mirosława Skoniecznego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy	-        mgr Jolanty Zalesińskiej

a firmą:

z siedzibą:

zwaną dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez:

1

§1

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w dniu	r.

§2

1.	Przedmiotem   zamówienia   jest   wykonywanie   usługi   polegającej   na   pełnieniu   nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie między innymi:

- Część budowlana:

- Roboty  rozbiórkowe

- Roboty murowe i konstrukcyjne

- Pokrycie dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Tynki i okładziny ścian

- Posadzki

- Malowanie

- Elewacja

- Wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy

- Wymiana ogrodzenia terenu

- Zbiornik wody czystej

- Odstojnik popłuczyn

- Zbiornik reakcji

- Fundamenty pod filtry

- Fundamenty pod pompy

- Część technologiczna:

  - Modernizacja studni ujściowych:

  - Filtry automatyczne

  - Urządzenia technologiczne – dostawa i montaż

  - Orurowanie i armatura w budynku SUW

  - Orurowanie i armatura zestawu pomp II

  - Orurowanie i armatura zestawu pomp

  - Sieci międzyobiektowe

  - Oczyszczenie i umocnienie rowu odpływowego+ wymiana kanału

  - Budowa nowo projektowanej studni głębinowej nr 4

- Część instalacyjna:

    - Instalacje sanitarne – wod-kan

    - Instalacja c.o. i kotłownia.

- Część elektryczna :

      - Sieć kabli zewnętrznych

      - Instalacje technologiczne zewnętrzne

      - Rozdzielnia technologiczna RT, sterownik PLC

      - Instalacje technologiczne wewnętrzne

      - Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

      - Agregat prądotwórczy, zasilanie obiektu

      - Instalacja odgromowa i wyrównawcza

- Część drogowa:

        - Drogi i place wewnętrzne

        - Chodniki

Kompleksowy nadzór obejmuje:

- nadzór w zakresie robót części budowlanej,

- nadzór w zakresie robót części drogowej,

- nadzór w zakresie robót części technologicznej,

- nadzór w zakresie robót części instalacyjnej,

- nadzór w zakresie robót części elektrycznej,

- Szczegółowy   zakres   robót   nad   którymi   pełniony   będzie   nadzór  określa   dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych będąca załącznikiem do niniejszej umowy.

- Pełnienie nadzoru podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekstjedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118zezm.).

- Zakres  zadań   Inspektora   Nadzoru   obejmuje  wykonywanie  czynności,   o   których   mowa w niniejszej  umowie,   umowie  z Wykonawcą robót  budowlanych jak  również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyżej wymienione dokumenty  stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§3

- Niniejsza  umowa  obejmuje  cały  okres  realizacji  inwestycji  tj.  od  momentu  rozpoczęcia inwestycji do odbioru końcowego, rozliczenia inwestycji i dostarczenia kompletnej dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Planowany   termin   zakończenia   robót   - do 29.10.2011 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym i pogwarancyjnym robót.

§4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy.

- Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Reprezentowania  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli zgodności realizacji   robót   budowlanych   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniem robót oraz pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzania   jakości   wykonywanych   robót   budowlanych,   wbudowanych   materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych, niedopuszczonych do   stosowania   w   budownictwie   lub   niezgodnych   z   dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania inspekcji materiałów przed ich zastosowaniem przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Sprawdzania   i   odbioru   robót   budowlanych   ulegających   zakryciu   lub   zanikających, uczestniczenie    w    próbach     i     odbiorach    technicznych     urządzeń    technicznych, technologicznych i instalacyjnych.

- Przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, gwarancyjnego   i   pogwarancyjnego   zadania   oraz   udział   w   czynnościach   odbiorów częściowych i w odbiorze końcowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Potwierdzanie ilości i wartości wykonanych robót.

- Potwierdzanie   usunięcia   wad   stwierdzonych   podczas   odbiorów   częściowych   robót i odbiorze końcowym oraz ostatecznym.

- Sprawdzanie rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzanie należnych im kwot.

- Rozliczenia końcowego zadania.

- Przygotowanie dokumentów do odbioru pogwarancyjnego.

- Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych oraz organizowanie narad.

- Wykonawca   zobowiązany  jest   do   czuwania   nad   aktualnością  harmonogramu   realizacji zamówienia oraz opiniowania kolejnych zaktualizowanych harmonogramów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stawiania się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone oraz na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do czuwania nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy, w tym nad utrzymaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na placu budowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji wywołujących skutki finansowe, wykraczające poza określone w umowie o wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy, w tym powodujących jego zwiększenie oraz decyzji zmieniających technologie robót, określoną w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektora nadzoru pełnić będą:

1

Uprawnienia w specjalności:

Nr uprawnień:

którzy posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania

robót budowlanych w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.

Nr i data zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

§5

- Wykonawca skieruje do nadzorowania robót budowlanych osobę wskazaną w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana osoby wymienionej w ofercie w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.   Zamawiający   zaakceptuje   taką  zmianę   tylko   wtedy,   gdy   kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.   1   nie  później   niż  7  dni  przed  planowanym  skierowaniem  do  nadzorowania  robót budowlanych nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru robót   budowlanych   będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z   przyczyn   zależnych   od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w winy Wykonawcy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do nadzorowania budowy robót innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§6

1,	Inspektor nadzoru będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem inwestycji, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych i harmonogramem rzeczowo-finansowym, a w szczególności poprzez:

1)	przygotowanie     wszystkich     dokumentów     niezbędnych     do     dokonania     płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych, tj.:

- podpisywaniem protokołów odbioru, lub inwentaryzacji z zastrzeżeniami dotyczącymi ewentualnych nieprawidłowościami,

- sprawdzanie    i    potwierdzanie    rozliczenia    kwoty    należnej    Wykonawcy    robót budowlanych za wykonanie danego etapu prac i robót,

- sprawdzenie    pod   względem    merytorycznym   faktury   VAT   wystawionej    przez Wykonawcę robót budowlanych oraz potwierdzenie wykonania zafakturowanych robót budowlanych,

2)	sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych oraz o dokonywanie innych poleceń wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

2.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 6 ust.  1  pkt 1 niniejszej umowy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wywiązanie się ze zobowiązań wobec Wykonawcy robót budowlanych.

§7

          - Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości :

Netto tj. bez podatku VAT

( słownie )

VAT : ………….%   tj. w zł. …………………( słownie )………………….

Brutto tj. z podatkiem VAT

( słownie )	,

          - Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

    - Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny koszt robót budowlanych, zastrzeżeniem ust. 4.

    - W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT.

    - Płatność za pełniony nadzór realizowana będzie po wystawieniu i dostarczeniu przez Wykonawcę faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

    - Faktury częściowe mogą być wystawiane równocześnie z wystawianiem faktur przez wykonawcę robót budowlanych, w rozliczeniu procentowym w stosunku do zaawansowania robót.

    - Faktury muszą być wystawiona na: Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, NIP: 889-14-61-384 .

§8

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za naruszenie obowiązku obecności na terenie budowy Inspektora Nadzoru w dniach i godzinach  pracy Wykonawcy robót budowlanych - w wysokości   1000 zł za  każde stwierdzenie naruszenia,

- za zwłokę w dokonywaniu odbiorów, oraz za zwłokę rozliczenia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  na zasadach  ogólnych odszkodowania przewyższającego   wysokość   otrzymanych   kar   umownych   do   wysokości   rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca   upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia   kar  umownych  z  wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 ustawy.

§9

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionej przyczyny, lub zaprzestał ich  pełnienia w okresie obowiązywania  umowy i  nie podejmuje ich  mimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca opóźnia rozpoczęcie robót budowlanych ponad 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca  wstrzymuje  roboty  budowlane  na  ponad   14  dni  nie  mając zezwolenia Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy   i   pomimo   dodatkowego  wezwania   Zamawiającego   nie   nastąpi   zmiana   ich wykonywania,

- W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jedynie za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§10

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu  podpisania  umowy posiadaną dokumentacją projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzyskania bezpośrednich  informacji i danych co do postępu realizacji zadania. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia,   na   Wykonawcy   będzie   ciążył   obowiązek   zawiadomienia   Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku względem podjętych działań.

§11

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych przepisami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Kodeks Cywilny,

§14

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§15

Integralną częścią umowy są:

Zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy.

Zał. nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zał. nr 3 - Umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

Zał. nr 4 - Dokumentacja projektowa.

Zał. Nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA