##### (projekt umowy)Załącznik nr 2 do SIWZ

U m o w a Nr ................. / 2007

zawarta w dniu ................................................. roku roku pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1  reprezentowanym przez mgr Mirosława   Skoniecznego – Burmistrza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piotrków Kujawski – mgr Jolanty Zalesińskiej

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

........................................................................................................................................ reprezentowanym przez

- ...................................................................................................................................

- ................................................................................................................................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o treści następującej :

Umowa jest zawierana w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w dniu .................

§ 1

Warunki umowy ustalone zostały na podstawie przetargu nieograniczonego  rozstrzygniętego w dniu ............... i stanowi integralną część umowy. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane zadania : Adaptacja części budynku byłej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi :

  - Zadanie I  – Dostawa i montaż stolarki okiennej

  - Zadanie II -  Demontaż i montaż instalacji odgromowej.

w tym :

    - Zadanie I  – Dostawa i montaż stolarki okiennej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w adoptowanym budynku byłej SP na WTZ w Nowej Wsi.

Opis dla wymiany okien.

Demontaż starych okien i montaż nowych okien bez odzysku ościeżnic z utylizacją demontowanej stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych.

Wymogi bezwzględne:

- kolor biały – okna PCV

- współczynnik przenikania ciepła dla szyb 1,0 W/m2 K wraz z zapewnieniem mikrowentylacji

- odrzucone będą oferty z okuciami o klasie niższej od okuć firmy SIEGENIA

- okna: szyba zespolona 4 x 16 x 4

- współczynnik przenikania ciepła dla okien < 1,5 W/(m2 K)

- współczynnik izolacji akustycznej dla okien  Pw>30 dB

- okucia zewnętrzne zharmonizowane z kolorem okna

- profile ościeżnic, ram skrzydeł i słupków winny być wszystkich min. 5 – komorowe, wzmocnione, wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi kształtownikami rozwierane i uchylne, okna asymetryczne.

- materiały stosowane do konstruowania okien winny być niepalne.

- producent okien winien przedstawić „Instrukcję Użytkowania” wg., której należy okna użytkować, konserwować oraz utrzymać we właściwej czystości

Ilości i rozmiary okien:

- okno 1500 x 2000	szt. 33

- okno 1500 x 1800	szt.   1

- okno 1000 x 1500 	szt.   3

- okno 700 x 1100 	szt.   3

W ramach przedmiotowych prac należy wykonać prace montażowe i wykończeniowe oraz wymianę parapetów zewnętrznych na PCV szerokości ok. 20 cm w kolorze brązowym wraz z wykończeniami ( długość parapetów – ok. 56,1 mb).

2. Zadanie II -  Demontaż i montaż instalacji odgromowej.

Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie demontażu istniejącej instalacji odgromowej i montażu nowej instalacji odgromowej.

Szczegółowy opis robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy :

- oferta

- kosztorys ofertowy

- SIWZ

Roboty realizowane będą zgodnie z wskazaniami zamawiającego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz

na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Wartość robót objętych zamówieniem, a wynikającą z oferty Wykonawcy ustala się na:

Netto tj. bez podatku VAT

( słownie )

Brutto tj. z podatkiem VAT

( słownie )	,

w tym :

a) za wykonanie robót - Zadanie I  – Dostawa i montaż stolarki okiennej

netto tj.  bez podatku VAT  ………………………………zł.

( słownie )

Brutto tj. z podatkiem VAT

( słownie )	,

b) za wykonanie robót - Zadanie II -  Demontaż i montaż instalacji

netto tj.  bez podatku VAT  ………………………………zł.

( słownie )

Brutto tj. z podatkiem VAT

§ 3

Kwota określona w § 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w projekcie technicznym, a niezbędne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, ubezpieczenie placu budowy, wykonanie niezbędnych rusztowań, uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót ustała się na dzień następny po dniu przekazania placu budowy tj. na dzień ..........................

§ 5

Termin zakończenia całego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia ustala się na: ...........................................

§6

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią budowlaną .

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania terenu i obiektu w czasie prowadzenia robót oraz do utrzymania ładu i porządku w granicach terenu przekazanego przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje obiekt i teren do dnia oznaczonego jako dzień końcowego odbioru robót.

§ 8

1.	Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.	Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

3.	Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.

§ 9

Wykonawca wykona własnymi siłami cały zakres zleconych robót.

§ 10

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .................................................................

§ 11

Nadzór nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiającego prowadził będzie

......................................................................................

§ 12

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę ( wystawioną na każde zadanie osobno)  na podstawie protokołu odbioru końcowego, płatne w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca jest zobowiązany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części, naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego we własnym zakresie.

§14

Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres .... lat.

§ 16

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-	Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

-	Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

-	Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177. )

3.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 18

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla wykonawcy natomiast 2 egzemplarze do zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: